WORKSHEET MINGGU 1

Orientasi Proyek dan Penentuan Ide Aplikasi

MOBILE AND WEB APPLICATION DEVELOPMENT

Proyek individu • Flutter • Dart • Firebase Spark • Cloud Firestore • GitHub • Figma

| Identitas | Isian mahasiswa |
| --- | --- |
| Nama | Rasyiditya Inoriboeing Santosa |
| NIM | 23.01.55.0013 |
| Kelas | A1 / A2DLC |
| Tanggal | 21 September 2026 |
| Judul sementara aplikasi | WeFight: Weight for Fight Tracker |

Penjelasan worksheet

Worksheet ini membantu mahasiswa mengubah masalah nyata menjadi ide aplikasi yang dapat dikerjakan secara individu selama satu semester. Isi dengan kalimat sendiri dan gunakan data simulasi; jangan menuliskan data pribadi sensitif.

A. Tujuan Pembelajaran

Menjelaskan perbedaan aplikasi mobile, web, dan cross-platform.

Menjelaskan roadmap proyek satu semester.

Mengidentifikasi masalah dan target pengguna.

Menulis problem statement.

Menentukan fitur awal, data, dan batasan project.

B. Ringkasan Tech Stack

| Komponen | Fungsi dalam project |
| --- | --- |
| Flutter + Dart | Membangun aplikasi mobile dan web. |
| Firebase Authentication | Login email/password. |
| Cloud Firestore | Menyimpan data dan menjalankan CRUD. |
| Firebase Hosting | Menayangkan versi web. |
| GitHub | Menyimpan kode dan bukti perubahan. |
| Figma | Membuat rancangan UI sebelum coding. |

Catatan biaya: jangan menghubungkan billing account. Fitur sebaiknya menggunakan paket yang tetap gratis.

C. Aktivitas 1 — Menemukan Masalah

Tuliskan minimal tiga masalah yang kamu temui di kampus, rumah, organisasi, UMKM, atau lingkungan sekitar. Fokus pada proses yang terlambat, hilang, berulang, sulit dipantau, atau masih dilakukan secara manual.

| No. | Masalah yang diamati | Siapa yang mengalami? | Dampak masalah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Berat badan dicatat di catatan HP tanpa hitung mundur ke hari timbang dan tanpa selisih ke batas berat. | Fighter pemula Muay Thai yang akan menjalani pertandingan pertama, termasuk saya sendiri. | Tidak menyadari sisa waktu dan jarak ke target, sehingga persiapan berat badan tidak terkontrol. |
| 2 | Jadwal latihan dan sparring tidak tercatat rapi. | Peserta latihan Muay Thai pemula. | Jadwal mudah terlupa dan konsistensi latihan sulit dipantau. |
| 3 | Tugas kuliah dan kegiatan organisasi sulit dipantau. | Mahasiswa yang menjalani perkuliahan sekaligus organisasi. | Tenggat terlewat dan pekerjaan menumpuk mendekati waktu pengumpulan. |
| 4 | Pengeluaran gym dan perlengkapan latihan sulit dipantau. | Peserta latihan dan fighter pemula. | Total biaya tidak diketahui sehingga pengeluaran tidak terkontrol. |

D. Aktivitas 2 — Memilih Satu Ide

Pilih satu masalah untuk dijadikan project. Beri tanda dan jelaskan alasan pemilihannya.

| Kriteria | Ya/Tidak | Alasan singkat |
| --- | --- | --- |
| Masalah benar-benar terjadi | Ya | Saya mengalaminya langsung: berat badan saya dicatat di catatan HP menjelang fight pertama tanpa hitung mundur. |
| Pengguna dapat diidentifikasi | Ya | Fighter pemula Muay Thai yang akan bertanding pertama kali, dengan persona seperti saya. |
| Data yang dibutuhkan jelas | Ya | Batas berat, tanggal timbang, tanggal pencatatan, berat badan, dan catatan singkat. |
| Dapat dibuat dalam 16 pertemuan | Ya | Hanya satu alur inti (target, catat berat, dashboard) dengan tiga fitur utama plus login. |
| Tidak memerlukan layanan berbayar | Ya | Memakai Firebase Spark, Firestore, Authentication email/password, dan Hosting tanpa billing account. |

E. Kanvas Ide Aplikasi

| Komponen | Jawaban mahasiswa |
| --- | --- |
| Nama sementara aplikasi | WeFight: Weight for Fight Tracker |
| Masalah utama | Sulit memantau progres berat badan menuju hari timbang karena catatan di HP tidak menampilkan hitung mundur dan selisih ke batas berat. |
| Target pengguna utama | Fighter pemula Muay Thai yang baru berlatih beberapa bulan dan akan menjalani pertandingan pertama. |
| Cara yang digunakan saat ini | Mencatat berat badan di aplikasi catatan HP secara tidak teratur, tanpa format tetap. |
| Kekurangan cara saat ini | Tidak ada hitung mundur ke hari timbang, tidak ada selisih otomatis ke batas berat, tidak ada grafik tren, dan data sulit dilihat kembali. |
| Solusi aplikasi yang diusulkan | Aplikasi mobile dan web untuk mengatur target timbang, mencatat berat beserta catatan singkat, dan melihat dashboard berisi berat terakhir, selisih ke batas, hitung mundur hari timbang, dan grafik tren. |
| Tiga fitur awal | 1. Target timbang: batas berat dan tanggal timbang (boleh diisi belakangan). 2. Catat berat harian dan catatan singkat (tambah, edit, hapus). 3. Dashboard progres: berat terakhir, selisih ke batas, hitung mundur hari, dan grafik tren. Didukung login email/password. |
| Data yang perlu disimpan | users: nama, email. targets: batas berat, tanggal timbang, uid pemilik. weightLogs: tanggal, berat, catatan, uid pemilik. |
| Platform target | Mobile dan web |
| Batasan project | Aplikasi hanya mencatat dan menampilkan data; tidak memberi saran diet, rehidrasi, atau water cut. Satu peran pengguna, tanpa fitur sosial atau pelatih, memakai data simulasi, dan tanpa layanan berbayar. |

F. Problem Statement

Lengkapi pola berikut:

[Target pengguna] mengalami [masalah] ketika [situasi]. Masalah ini menyebabkan [dampak]. Aplikasi yang saya usulkan membantu [target pengguna] dengan cara [solusi utama].

| Bagian | Jawaban |
| --- | --- |
| Target pengguna | Fighter pemula Muay Thai yang akan menjalani pertandingan pertama. |
| Masalah | Kesulitan memantau berat badan terhadap batas berat dan sisa waktu menuju hari timbang. |
| Situasi terjadinya masalah | Ketika mendekati fight pertama, berat badan dicatat tidak teratur di catatan HP, dan batas berat kadang belum diketahui. |
| Dampak | Tidak menyadari sisa waktu dan jarak ke target, sehingga persiapan berat badan tidak terkontrol. |
| Solusi utama aplikasi | Aplikasi mobile dan web yang mencatat berat beserta catatan singkat, lalu menampilkan berat terakhir, selisih ke batas, hitung mundur hari timbang, dan grafik tren dalam satu dashboard. |

G. Pemeriksaan Scope Project

Pastikan project tidak terlalu besar untuk dikerjakan satu mahasiswa dalam satu semester.

| Pernyataan | Ya/Tidak | Perbaikan jika belum |
| --- | --- | --- |
| Saya hanya memilih satu masalah utama. | Ya | Masalah lain (jadwal latihan, tugas, pengeluaran) hanya dicatat di Aktivitas 1 dan tidak dikerjakan. |
| Target pengguna saya jelas. | Ya | Fighter pemula Muay Thai yang akan fight pertama. |
| Saya memiliki satu alur bisnis inti. | Ya | Atur target, catat berat, lalu lihat dashboard progres. |
| Fitur wajib saya maksimal 3–5 fitur utama. | Ya | Tiga fitur utama (target, catat berat, dashboard) ditambah login. |
| Saya menggunakan data simulasi. | Ya | Data berat dan catatan berupa data simulasi saat demo, tanpa data medis. |

H. Rencana Fitur Awal

| No. | Fitur | Pengguna yang memakai | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Target timbang | Fighter pemula Muay Thai | Batas berat dan tanggal timbang tersimpan, dapat diedit, dan boleh dikosongkan dulu jika batas belum diketahui. |
| 2 | Catat berat harian dan catatan singkat | Fighter pemula Muay Thai | Berat, tanggal, dan catatan tersimpan, dapat diedit atau dihapus, dan cepat diisi meski menimbang tidak teratur. |
| 3 | Dashboard progres | Fighter pemula Muay Thai | Berat terakhir, selisih ke batas, hitung mundur hari timbang, dan grafik tren terlihat dalam satu tampilan. |
| Fitur tambahan (opsional) | Filter riwayat berat per rentang tanggal dan tampilan responsif | Fighter pemula Muay Thai | Riwayat lebih mudah dicari dan nyaman dipakai di HP maupun laptop. |

I. Luaran dan Refleksi

Luaran yang dikumpulkan:

☑ Kanvas ide aplikasi.

☑ Problem statement.

☑ Target pengguna dan daftar masalah.

☑ Minimal tiga fitur awal.

☑ Daftar data yang mungkin disimpan.

☑ Batasan project.

☑ Refleksi individu.

Refleksi individu:

| Pertanyaan | Jawaban |
| --- | --- |
| Mengapa saya memilih masalah ini? | Saya sendiri pemula Muay Thai yang belum pernah fight pertama dan mencatat berat di catatan HP. Saya merasakan langsung tidak adanya hitung mundur ke hari timbang dan selisih ke batas berat, sehingga masalahnya nyata dan datanya jelas. |
| Siapa pengguna yang paling membutuhkan solusi ini? | Fighter pemula Muay Thai yang akan bertanding pertama kali, karena belum berpengalaman mengatur berat badan dan belum punya sistem pencatatan yang baik. |
| Apa risiko jika scope project terlalu besar? | Proyek tidak selesai dan hanya menjadi tampilan tanpa alur yang berjalan. Fitur yang melebar (jadwal latihan, pengeluaran, saran diet) menghabiskan waktu, menambah bug, dan sulit dijelaskan saat UAS. |
| Apa hal pertama yang harus saya pelajari setelah pertemuan ini? | Menyusun persona dan user story, mewawancarai sesama pemula, dan mencari tahu cara panitia menentukan batas berat pada pertandingan pertama. |

Kriteria keberhasilan: masalah spesifik, pengguna jelas, solusi relevan, fitur realistis, data dapat diidentifikasi, dan batasan project tertulis.